Executive Onboarding & Digitale Transformation ROTOCON Europe GmbH ¦ Vertraulich ¦ 2025

| Version | 1.0 – 2025 |
| --- | --- |
| Klassifizierung | Intern – Vertraulich |
| Verantwortlich | Marco Aengenvoort ¦ Geschäftsführer, ROTOCON Europe GmbH |

1 Mission & Strategisches Ziel

Diese Rolle ist als zentraler Wachstums- und Transformationstreiber konzipiert. Das Ziel ist der Aufbau einer skalierbaren, automatisierten und leistungsstarken Organisation mit vollständiger Transparenz und minimalem manuellem Aufwand.

- Umsatzsteigerung durch strukturierte Lead-Generierung

- Aufbau einer skalierbaren digitalen Infrastruktur

- Eliminierung von Ineffizienzen und manueller Arbeit

- Aufbau einer datengetriebenen Organisation

- Positionierung von ROTOCON als Technologieführer

2 Ziel-Architektur End-to-End

Vollständige Prozessintegration vom ersten Kundenkontakt bis zur Maschinenlieferung:

| Lead | → | Angebot | → | Auftrag | → | Einkauf | → | Produktion | → | Lieferung | → | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Single Source of Truth über alle Systeme hinweg

- Keine doppelte Dateneingabe

- Automatisierte Übergänge zwischen den Phasen

- Echtzeit-Reporting und vollständige Transparenz

3 Systemlandschaft

| System | Funktion |
| --- | --- |
| monday.com | CRM, Vertriebspipeline, Projektmanagement |
| Quick & Easy ERP | Aufträge, Einkauf, Lieferantenmanagement |
| Konfigurator (im Aufbau) | Automatisiertes Angebotssystem |
| KI-integration (geplant) | Automatisierung, Reporting, smarte Maschinen |
| Website | Reporting via SalesViewer oder ähnliches |

4 Tag 1 – Detaillierter Onboarding-Ablauf

| 4.1 – Setup & Systemzugang ¦ Pouya ¦ IT-Support Werner Süd Afrika |  |
| --- | --- |
| 1 | Laptop-Übergabe |
| 2 | Zugang zu allen Systemen (CRM, ERP, E-Mail) |
| 3 | Funktionsprüfung aller Systeme |
| 4 | Vollständige Betriebsbereitschaft sicherstellen |

| 4.2 – Business- & Strategie-Briefing ¦ Michael |  |
| --- | --- |
| 1 | Erklärung des Geschäftsmodells |
| 2 | Überblick Maschinenportfolio |
| 3 | Marktpositionierung |
| 4 | Wachstumsziele und Erwartungen |

| 4.3 – Teamvorstellung ¦ Michael & Pouya |  |
| --- | --- |
| 1 | Vorstellung |
| 2 | Überblick Abteilungsstruktur |
| 3 | Schlüsselpersonen definieren |
| 4 | Rollen und Verantwortlichkeiten klären |

| 4.4 – System-Deep-Dive ¦ Pouya & Metin |  |
| --- | --- |
| 1 | CRM (monday.com) Walkthrough |
| 2 | ERP Walkthrough |
| 3 | Systemlücken identifizieren |
| 4 | Doppelarbeit identifizieren |

| 4.5 – Angebots- & Preislogik ¦ Metin |  |
| --- | --- |
| 1 | Preislisten prüfen |
| 2 | Angebotsstruktur prüfen |
| 3 | Bestehenden Pre-Konfigurator (Excelfile von Markus) analysieren |
| 4 | Preisabhängigkeiten verstehen |

| 4.6 – End-to-End Prozess-Walkthrough ¦ Metin |  |
| --- | --- |
| 1 | Gesamten Workflow simulieren |
| 2 | Jeden Schritt dokumentieren |
| 3 | Engpässe identifizieren |
| 4 | Manuelle Tätigkeiten identifizieren |

| 4.7 – Optimierungs-Session ¦ Metin, Michael & Pouya |  |
| --- | --- |
| 1 | Quick Wins definieren |
| 2 | Automatisierungspotenziale definieren |
| 3 | Redundante Schritte eliminieren |

| 4.8 – Abstimmung & nächste Schritte ¦ Metin & Michael |  |
| --- | --- |
| 1 | Ergebnisse präsentieren |
| 2 | Prioritäten festlegen |
| 3 | Woche-1-Execution abstimmen |

5 4-Wochen Execution-Plan

| Woche 1 – Analyse & Architektur |  |
| --- | --- |
| 1 | Vollständige Systemanalyse |
| 2 | Prozess-Mapping |
| 3 | Schwachstellen identifizieren |
| 4 | Systemarchitektur definieren |
| 5 | MVP-Scope definieren |

| Woche 2 – Integration |  |
| --- | --- |
| 1 | Datenmodell definieren |
| 2 | CRM und ERP verbinden |
| 3 | Automatisierungen aufbauen |
| 4 | Datenfluss testen |

| Woche 3 – Konfigurator |  |
| --- | --- |
| 1 | Produktlogik definieren |
| 2 | Konfigurator-MVP bauen |
| 3 | Angebote automatisieren |
| 4 | Manuellen Preisaufwand reduzieren |

| Woche 4 – End-to-End Execution |  |
| --- | --- |
| 1 | Auftragsanlage automatisieren |
| 2 | Einkauf integrieren |
| 3 | Projektworkflows aufbauen |
| 4 | Live-Test durchführen |

6 KPI-Ziele

| KPI-Dashboard |  |
| --- | --- |
| Leads / Monat | 60+ |
| Opportunities | 20+ |
| Konversionsrate | > 25 % |
| Angebotslaufzeit | < 48 Stunden |
| Einsparung durch Automatisierung | 30 % |
| Pipeline-Transparenz | 100 % |

7 RACI-Matrix

| Rolle | Verantwortung |
| --- | --- |
| George | Verantwortlich – Digitale Lead-Generierung, Systeme, Automatisierung |
| Marco / Michael | Management |
| Metin/ Victor | Preisgestaltung & Angebotsstruktur & Technlogie |
| Marco, Metin, Viktor | Abschluss, |
| Pouya (Metin) | Operative Umsetzung in Siek /Ahrensburg |

8 monday.com – Operatives Setup

- Leads-Board

- Angebots-Board

- Auftrags-Board

- Projekt-Board

- Automatisierungen zwischen allen Phasen

9 Leitprinzipien

| Geschwindigkeit > Perfektion | Automation First | Schlanke Prozesse | Ein einziges Workflow-System | Maximale Effizienz |
| --- | --- | --- | --- | --- |